## Slide 1: MIS 2.0 Standardiseringsutskott 2018-11-22
Status per 2018-11-13

## Slide 2: Projektstatus
Pilottester avslutade
Implementation försäkringsbolag påbörjat (SEB)
  Inga andra bolag har ännu bokat upp möten, en del frågor har dock ställts
Dokumentation – ”implementationskit”
  Visualisering av XML-struktur (ge överblick, gemensam bild att peka på)
  Detaljdokumentation (beskriver detaljerna, varje egenskap och värdeförråd)
  Områdesbeskrivningar (beskriver användandet, underlätta uppstart i nytt område)
  Typfall (exemplifiera)
  Beskrivning av förväntad leverans (innehåll i överföring) – PÅGÅR
  Mappningsdokument MALL (underlätta övergång från 1.6.2 – behövs per bolag)
Notes: Gruppförsäkring, osäkert om LF och Skandia kommer testa detta

## Slide 3: Projektstatus
Valcentralerna
Valcentralsinfo planeras som en separat fil som är kompatibel med MIS 2.0
Utgångspunkt är att ta vid utifrån resultatet från arbetet som redan genomförts inom Min Pension
Förslag på informationsmodell och tekniskt format utvecklas under våren 2019
Pilottester ihop med Valcentralerna beräknas ske tidigast under hösten 2019

## Slide 4: Övrigt
Förvaltningsorganisation S4I
  Dokumentation förfinas och förenklas löpande under införandet
  Omfattning och resurser – behov utreds och andra pågående initiativ bevakas
  Förvaltningsprocess (ändringsuppdrag, versionshantering, roller mm) utvecklas och dokumenteras under våren 2019
XML4SAK och Provisonsfil påverkar ovanstående

## Slide 5: Tack!