## Slide 1: MIS 2.0 Standardiseringsutskott 2019-03-15
Status per 2019-03-07

## Slide 2: Projektstatus
Första versionen av MISLifeXML 2.0 är fastställd!
  Version 1.0 fastställdes 2019-02-15
Beskrivning av förväntad/önskad innehåll i filen – en första version finns som ska stämmas av, i första hand med Max M och S&P
Utredning om ”Kundfråga” och SSEK – projektet säkerställer i första hand att ”Kundfråga” kan hantera flera versioner av MIS

## Slide 3: Projektstatus – införande
Implementation av MIS 2.0 – aktiva bolag
  Länsförsäkringar – kommer att gå i produktion med version 1.0 i maj 2019. Samarbete med Min Pension initierad
  SEB – Förstudie genomförd
  Min Pension – utredning klar, redo för genomförande, samarbete med Länsförsäkringar initierade
  Alecta – Utredningsfas, samarbete med Söderberg & partner har initierats
  Handelsbanken – uppstartsfas
Generell bild av att bolagen är avvaktande – alla vill vara ”i mitten”, varken först eller sist!
Medvetenhet avseende omfattningen av planering och testarbete för införande av MIS 2.0 börjar tydliggöras hos bolagen.

## Slide 4: Valcentralerna – oförändrad status
Valcentralerna
Valcentralsinfo planeras som en separat fil som är kompatibel med MIS 2.0
Utgångspunkt är att ta vid utifrån resultatet från arbetet som redan genomförts inom Min Pension
Förslag på informationsmodell och tekniskt format utvecklas under våren 2019
Pilottester ihop med Valcentralerna beräknas ske tidigast under hösten 2019

## Slide 5: Förvaltningsorganisation S4I
Förvaltningsprocesser, roller och dokumentation
  Dokumentation förfinas och förenklas löpande under införandet
  Omfattning och resurser – behov utreds och andra pågående initiativ bevakas
  Förvaltningsprocess (ändringsuppdrag, versionshantering, roller mm) utvecklas och dokumenteras under våren 2019
    Versionshantering startad – bakåtkompabilitet ska säkerställas så långt det är möjligt
Utredningsområden som berör förvaltning:
  SSEK
  Kundfråga

## Slide 6: Tack!