## Slide 1: Standardiseringsutskott S4I Projektöverlämning till förvaltning – Rekommendation till beslut
2019-11-07

## Slide 2: Innehåll
Omfattning och innehåll
Roller och information
Förslag upplägg
  Bemanning
  Arbetssätt
Förslag budget 2020

## Slide 3: Förvaltningen S4I – omfattning/innehåll
Vad som förvaltas:
MISLife 2.0
Provisionsfilsstandard
SSEK
Förberedelse för kommande liknande standards inom S4I
Översikt innehåll
Ändringsförslag mailas in
Bearbetas i förvaltningsgruppen
Kommuniceras med Referensgruppen
Publiceras på S4I’s hemsida samt Github.com
Mer detaljer om innehåll, omfattning, processer mm finns i dokumentet ”Förvaltningsetablering S4I”

## Slide 4: Roller & information
Inom S4I gäller nuvarande beslutsstruktur för styrelsen, Standardiseringsutskottet och Beredningsutskott.
Standardiseringsutskott LIV beslutar/rekommenderar om MISLife, Provisionsfil samt SSEK enligt nuvarande omfattning.
Referensgrupp bör fastställas för resp förvaltningsområde
Resp bolag i Standardiseringsutskottet utser representanter till Referensgruppen för resp område. Ändringar måste meddelas förvaltningen i S4I.

## Slide 5: Förslag bemanning
Förvaltningsansvarig – ansvarig för samtliga standards som ingår i S4I. Samordnar och administrerar ärenden, återkopplar till den som skickat in ärendet och följer upp ärendet till dess att ärendet stängs.
Förvaltare information/användning – ansvarig för standardens detaljerade innehåll, omfattning och standardens användningsområde. Ansvarar för dokumentationen om innehåll, omfattning och användning. Föreslår och genomför ändringar i nära samarbete med övriga teamet.
Förvaltare teknik – ansvarig för standardens tekniska struktur omfattande utveckling av schema (XSD) och regelbeskrivningar (Schematron/XSLT), utformning av exempel-dokumentation/exempel-filer, hantering av versionssystem (GIT), teknisk dokumentation. Är den som faktiskt genomför ändringen och uppdaterar beskrivningar/dokumentation. Föreslår och genomför ändringar i nära samarbete med övriga teamet.
Angelica Nevenstam
Mathias Lindkvist
IRM

## Slide 6: Förslag arbetssätt
Tillgänglig med ”öronmärkt” tid för S4I med xx timmar i månaden (juli undantagen) och ligger som en fast kostnad. Beroende på S4Is önskemål/behov kan timmarna justeras, men detta är vad vi uppfattat är rimligt.
  Hantering av inkomna ärenden ska besvaras/påbörjas inom en vecka
Förvaltningsorganisationen har möten med Referensgruppen regelbundet, förslagsvis 4 ggr per år
Timmar utöver, för exv implementationer under framförallt 2020, tas från en pott.
  Timmar som används i potten utförs i mån av tid och planeras tillsammans med implementerande bolag

## Slide 7: Förslag budget förvaltning 2020
Förslag budget förvaltning 2020 |  | Kostnad 2020 | 
Löpande förvaltning Angelica 1 |  | 171 600 | 
Löpande förvaltning IRM 2 |  | 240 000 | 
Löpande förvaltning IRM Teknik 3 |  | 80 000 | 
Pott Implementation |  | 400 000 | 
Pott Valcentralsinformation |  | 360 000 | 
 |  | 1 251 600 Kr | 
1 Angelica 15 600 kr/mån, då ingår 12 timmar/mån (juli omfattas inte)
Projektkostnader | Utfall/prognos 2019 | Budget 2019 | DIFF
MISLife 2.0 | 1 020 000 | 1 940 000 | 920 000
Provisionsfil | 305 000 | 240 000 | - 65 000
Summa projektkostnader | 1 325 000 | 2 180 000 | 855 000
2 Mathias 24 000 kr/mån, då ingår 20 timmar/mån (juni, juli omfattas inte)
3 IRM 8 000 kr/mån för säkerställande av kompetens och tillgänglighet (juni, juli omfattas inte)
Provisionsfil: De 60 tim extra som beslutades 2019-06-03 saknas i budget.

## Slide 8: Tack!